湖北省“十三五”城镇生活垃圾无害化

处理设施建设规划

（中期调整）

2019年3月

前  言

根据《湖北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《国家发展改革委、住房城乡建设部关于印发<“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划>的通知》（发改环资〔2016〕2581号）要求，为指导各地推进城镇生活垃圾无害化处理设施建设，提高全省城镇生活垃圾无害化处理水平，切实改善城镇人居环境，保障人民群众身体健康，2017年5月，省发展改革委、省住房城乡建设厅组织编制了《湖北省“十三五”城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》（以下简称《规划》）。规划范围包括全省所有设市城市、县城以及建制镇。规划期限：2016-2020年。

2017年底，为贯彻落实党的十九大报告提出的“加强固体废弃物和垃圾处置”的战略部署，深入推进美丽湖北建设，湖北省人民政府决定在全省实施城乡生活垃圾无害化处理全达标三年行动。2018年4月，习近平总书记视察湖北时，就新时代深入推动长江经济带发展提出了“共抓大保护、不搞大开发”的指导方针，要求正确把握整体推进和重点突破、生态环境保护和经济发展、总体谋划和久久为功、破除旧动能和培育新动能、自身发展和协同发展“五大关系”，推动长江经济带科学发展、有序发展、高质量发展，以长江经济带发展引领高质量发展。面对新形势、新要求，省住房城乡建设厅、省发展改革委组织了对《规划》的中期调整。

目  录

一、总体要求	1

（一）指导思想	1

（二）基本原则	2

（三）主要目标	3

二、主要任务	3

（一）加快处理设施建设	4

（二）完善垃圾收运体系	6

（三）加大存量治理力度	7

（四）推行生活垃圾分类	8

（五）推进餐厨垃圾处理	9

（六）规范建筑垃圾处理	10

（七）加强监管能力建设	11

三、投资规模及资金筹措	11

（一）投资估算	11

（二）资金筹措	11

四、保障措施	13

（一）完善法规制度	13

（二）完善投资机制	14

（三）强化创新引领	14

（四）强化监督管理	15

（五）加强宣传教育	15

五、组织实施	16

附表1：“十二五”全省生活垃圾无害化处理主要指标完成情况
	17

附表2：“十三五”新增生活垃圾无害化处理设施项目表	18

附表3：“十三五”新增生活垃圾收运设施项目表	27

附表4：“十三五”垃圾处理场存量治理（封场）项目表	34

附表5：“十三五”新增餐厨垃圾无害化处理设施项目表	39

附表6：“十三五”新增建筑垃圾无害化处理设施项目表	42

附表7：“十三五”新增生活垃圾分类项目表	42

“十二五”以来，在省委、省政府的领导下，通过省直相关部门和各级人民政府的大力推动，全省城镇生活垃圾无害化处理建设工作取得了重大进展，垃圾收运体系进一步完善，处理设施数量和处理能力增长迅速，生活垃圾无害化处理率显著提高。截至2015年，全省设市城市和县城生活垃圾无害化处理能力达到2.38万吨/日，生活垃圾无害化处理率达到96%，其中设市城市97.9%、县城88.9%，超额完成了“十二五”规划确定的无害化处理率目标（详见附表1）。但同时，随着城镇化的快速发展和人民生活水平日益提高，城镇生活垃圾清运量快速增长，生活垃圾无害化处理能力和水平相对不足，垃圾分类试点和餐厨废弃物资源化利用试点进展不快，设施运行管理水平仍有待提高。为此，“十三五”期间，我省将继续协调推进生活垃圾无害化处理能力建设，提升运营管理水平，扩大城镇生活垃圾收运体系覆盖范围，加快城乡生活垃圾分类，推进餐厨垃圾和建筑垃圾资源化利用进程，提高资源化利用水平，最终实现垃圾的减量化、资源化和无害化。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十八大、十九大精神，着力解决突出环境问题，加大生态系统保护力度，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，深入贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神，按照生态文明建设总体要求和省委、省政府有关部署，进一步优化城镇生活垃圾无害化处理设施布局结构，完善收运体系，加大存量垃圾治理力度，健全生活垃圾分类体系，加强监管能力建设，促进城乡公共资源均衡配置，为不断改善城镇人居环境，提升生态文明建设水平奠定良好基础。

（二）基本原则

统筹规划，协调推进。统筹规划城市、县城、建制镇的生活垃圾处理设施及生活垃圾收运体系的建设及布局配置，实现城镇生活垃圾处理设施全覆盖。

因地制宜，强化监管。因地制宜选择先进适用技术，减少原生垃圾填埋量。践行绿色环保理念，加大生活垃圾处理设施污染防治和改造升级力度，加强运营管理和监督，保障处理设施平稳运行。

创新驱动，多元协同。完善以PPP、特许经营和环境污染第三方治理等模式为主导的城镇垃圾处理设施建设投资体系，引导社会资本参与垃圾处理设施的建设和营运，实现垃圾多元治理。创新垃圾处理、垃圾管理等技术，提升服务水平。

分类处理，再生循环。大力推行生活垃圾分类，逐步建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统，推动垃圾源头减量与排放控制、物质回收利用、能量回收利用和填埋处置的均衡发展，实现综合处理、共享资源、共生循环和垃圾处理产业可持续发展。

（三）主要目标

——到2020年底，城市（含县城）建成区生活垃圾无害化处理率达到95%以上；建制镇生活垃圾无害化处理率达到70%以上。

——到2020年底，武汉市建成区要实现原生垃圾“零填埋”，建制镇实现生活垃圾无害化处理能力全覆盖。

——到2020年底，设市城市生活垃圾焚烧发电处理能力占无害化处理总能力的50%以上。

——到2020年底，武汉市、宜昌市建成区生活垃圾分类覆盖率达到80%，生活垃圾回收利用率达到35%；城市基本建立餐厨垃圾资源化利用体系。

——到2020年底，各市、州、直管市至少建成一座建筑垃圾资源化利用处理厂。

——到2020年底，全省形成从生活垃圾产生到终端处理全过程的城乡一体、全域覆盖的链条式管理体系，减量化、资源化、无害化水平明显提升。

二、主要任务

“十三五”期间，湖北省共规划建设城镇生活垃圾无害化处理项目389个，估算总投资3067858.7万元。其中，生活垃圾无害化处理设施项目111个，估算总投资1762237.6万元，新增处理规模45053吨/日；生活垃圾收运转运设施项目100个，估算总投资336292.89万元，新增转运能力37578吨/日、运输能力30461吨/日；存量垃圾治理项目73个，估算总投资213198.77万元，新增渗滤液处理规模4373吨/日；餐厨垃圾无害化处理设施项目45个，估算总投资197251.4万元，处理规模2685吨/日；建筑垃圾无害化资源化处理设施项目34个，估算总投资246947.77万元，处理规模47116吨/日；生活垃圾分类项目25个，估算总投资281930.27万元；监管能力建设项目1个，估算总投资30000万元（详见附表2-5）。

“十三五”期间湖北省规划建设生活垃圾无害化处理项目表

| 项目类型 | 个数 | 估算总投资（万元） | 处理规模 （吨/日） | 转运能力 （吨/日） | 运输能力 （吨/日） | 渗滤液处理规模 （吨/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无害化处理设施项目 | 111 | 1762237.6 | 45053 |  |  |  |
| 收运设施项目 | 100 | 336292.89 |  | 37578 | 30461 |  |
| 存量垃圾治理项目 | 73 | 213198.77 |  |  |  | 4373 |
| 餐厨垃圾无害化处理设施项目 | 45 | 197251.4 | 2685 |  |  |  |
| 建筑垃圾无害化处理设施项目 | 34 | 246947.77 | 47116 |  |  |  |
| 生活垃圾分类项目 | 25 | 281930.27 |  |  |  |  |
| 监管能力建设项目 | 1 | 30000 |  |  |  |  |
| 合计 | 389 | 3067858.7 | 94854 | 37578 | 30461 | 4373 |

（一）加快处理设施建设

1、建设任务。加快推进生活垃圾无害化处理设施建设，合理布局生活垃圾处理设施，所有设市城市和县城要在2018年前具备无害化处理能力。充分考虑一定区域内（可跨行政区）垃圾处理设施共建共享，发挥现有设施的富余能力，避免重复建设和投入。原则上乡镇不单独建设处理设施，乡镇、村生活垃圾统一转运到县级终端设施处理。加快现有设施的改造升级，加快建立与生活垃圾分类衔接的无害化处理设施，鼓励生活垃圾处理产业园区建设，统筹各类垃圾处理。

“十三五”期间，全省规划建设生活垃圾无害化处理设施项目111个（新建项目85个，续建项目26个），新增处理能力45053吨/日。其中，城市（含县城）项目82个（新建项目64个，续建项目18个），处理能力42245吨/日；县级区域性项目29个（新建项目21个，续建项目8个），处理能力2808吨/日。

2、建设要求。生活垃圾处理技术的选择，应本着因地制宜的原则，选择先进环保、省地节能、经济适用的无害化处理技术，严格按照相关建设、技术和环保标准进行设施建设，配备完善的污染控制及监控设施。加快补齐处理设施能力短板，现有处理设施不达标的，要尽快实施提升改造。

“十三五”期间，平原地区、土地资源短缺、人口基数较大的城市，要优先采用焚烧发电技术，减少原生垃圾填埋量，全省设市城市生活垃圾焚烧发电处理能力要占无害化处理总能力的50%以上。采取焚烧处理工艺的，必须按照《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》和“装、树、联”要求，安装自动监测系统与超标报警装置，安装实时公开主要污染物排放信息的显示屏，所在城市应规划建设焚烧飞灰集中安全处置场所。采取卫生填埋工艺的，应配套建设垃圾渗滤液、填埋气体等收集和处置设施。同时，各地必须具备卫生填埋这一重要保障手段，重点用于填埋焚烧残渣和达到豁免条件的飞灰，以及应急使用。不鼓励建设处理规模小于300吨/日的焚烧发电处理设施和库容小于50万立方米的填埋设施。

（二）完善垃圾收运体系

1、建设任务。城市建成区应实现生活垃圾全收集，建制镇应建立完善的生活垃圾收运系统，通过以城带乡等多种渠道进一步扩大生活垃圾收集覆盖面，加大收集力度。依据垃圾产生量、源头分布和末端处理处置设施分布等因素，建立与生活垃圾分类、回收利用和无害化处理等相衔接的收运体系。结合垃圾分类工作的开展，探索“互联网+资源回收”新模式的应用，打通生活垃圾回收网络与再生资源回收网络通道，实现“两网融合”。

“十三五”期间，全省共规划建设生活垃圾收运项目100个（新建项目85个，续建项目15个），新增转运能力37578吨/日，新增运输能力30461吨/日。其中，城市（含县城）项目55个（新建项目48个，续建项目7个），转运能力18355吨/日，运输能力16831吨/日；建制镇项目45个（新建项目37个，续建项目8个），转运能力19223吨/日，运输能力13630吨/日。

2、建设要求。统筹布局生活垃圾转运站，淘汰敞开式收运设施，减少生活垃圾收运过程中的二次污染。加强生活垃圾收运设施升级改造，探索实现对分类垃圾的收运、计量、脱水等功能，具备条件的可增加分拣、分选设施。大中型城市要在“十三五”期间全部实现密闭化收运，乡镇至少建有一座符合标准的垃圾中转站，全面取缔敞口垃圾池。

城市垃圾收运系统应当与城市发展战略和总体规划相统一，并与城市发展现状相适应，要合理配置收运车辆，鼓励区域内车辆统筹。建制镇要根据地区人口、垃圾产生情况以及收集频次合理配备垃圾收运设施。开展生活垃圾分类的城市，应配备满足分类品种需求、密封性好、标识明显、节能环保的专用收运车辆，有效保障城市生活垃圾的分类收集和运输。积极探索物联网技术对优化路线、成本、效率的应用，提升生活垃圾收运体系运行效率，扩大收集覆盖面及收运能力。

（三）加大存量治理力度

1、建设任务。对库容饱和的填埋处理设施，按照国家相关标准进行封场；对简易填埋场和积存垃圾堆放点，在环境评估的基础上，实施污染治理和生态修复。加快改造渗滤液处理不能达到相关要求的处理设施，未建渗滤液处理设施的要在两年内完成建设，严格控制填埋场污染物排放。对具有填埋气体收集利用价值的填埋场，开展填埋气体收集利用及再处理工作。

“十三五”期间，全省共规划建设存量垃圾治理项目73个，新增渗滤液处理规模4373吨/日。其中，城市（含县城）项目45个，新增渗滤液处理规模3605吨/日；建制镇项目28个，新增渗滤液处理规模768吨/日。

2、建设要求。对因历史原因形成的非正规生活垃圾堆放点、不达标生活垃圾处理设施以及库容饱和的填埋场进行治理，使其达到标准规范要求。非正规生活垃圾堆放点的治理，应结合其规模、设施状况、场址地质构造、周边环境条件、修复后用途等，因地制宜制定治理方案，对堆体整形、填埋气收集与处理、封场覆盖、地表水控制、渗滤液收集处理和其他附属工程等提出措施；对于渗滤液处理不达标的生活垃圾处理设施，要尽快开展改造工作；对于库容饱和的填埋处理设施，应按照相关要求规范封场，在确保安全环保的前提下，可考虑对库容饱和的填埋场土地开展复合利用；在不达标处理设施的升级改造和库容饱和的垃圾填埋场封场过程中，应设置有效的渗滤液收集导排设施，并及时收集利用填埋气，减少温室气体排放。

（四）推行生活垃圾分类

1、建设任务。认真贯彻落实《国务院办公厅关于转发国家发展改革委、住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》（国办发〔2017〕26号）和《住房城乡建设部关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》（建城〔2017〕253号）等要求，加大生活垃圾分类推行力度，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度，努力提高垃圾分类制度覆盖范围。武汉市、宜昌市和仙桃市、京山县、武汉市东西湖区、宜昌市夷陵区、鄂州市梁子湖区等试点地方要切实推进生活垃圾强制分类工作，到2020年，基本建成生活垃圾分类处理系统，基本形成相应的法律法规和标准体系，形成一批可复制、可推广的模式。其它地方要积极推进垃圾分类，推广切实可行的垃圾分类方法，出台相关实施办法，加强垃圾分类相关配套体系建设，重点抓好公共机构和相关企业的垃圾分类试点工作，并根据试点情况逐步完善地方性法规，逐步扩大生活垃圾强制分类的实施范围。

“十三五”期间，全省共规划建设25个生活垃圾分类项目。

2、建设要求。开展生活垃圾分类的城市要结合生活垃圾收运体系、终端处理设施和回收利用体系的现状及规划，确定切实可行的生活垃圾分类办法，按照先易后难、循序渐进的原则大力推进，逐步实现分类投放、分类收集和分类运输，并与相关处理设施做好衔接。要将垃圾分类与废旧物资回收相结合，加强对低价值可回收物回收利用企业的政策扶持，促进垃圾分类从粗分到细分，达到生活垃圾减量、再生资源增量的目的。

（五）推进餐厨垃圾处理

1、建设任务。各设市城市要根据区域内餐厨垃圾产生量及分布情况，科学选择技术工艺，统筹建设餐厨垃圾收运和资源化利用处理设施。有条件的城市，可在资源循环利用产业园内规划建设餐厨垃圾资源化利用项目。到2020年，基本建立城市餐厨垃圾资源化利用体系。

“十三五”期间，全省共规划建设餐厨垃圾无害化处理设施项目45个，新增处理规模2685吨/日。

2、建设要求。根据当地餐厨垃圾产生规模、组分和理化性质，科学选择成熟可靠的处理工艺路线和技术设备，工艺选择须符合《餐厨垃圾处理技术规范》等要求。建立台账登记制度，对餐厨废弃物产生源设实时监管，促使餐厨废弃物纳入有序处置轨道，提高餐厨垃圾集中收集率和收运体系覆盖率。实行政府主导与市场机制相结合的办法，培育正规的餐厨废弃物处置市场。强化产品应用管控，加强对餐厨垃圾资源化利用产品的质量监管和流向监控，严格规范餐厨垃圾肥料化和饲料化产品的销售、使用。

（六）规范建筑垃圾处理

1、建设任务。构建完善布局合理、技术先进、节能环保、管理规范的建筑垃圾无害化资源化利用模式。对建筑垃圾实施全过程控制和精细化管理。将建筑垃圾资源化利用工作纳入建筑产业现代化发展范畴和绿色循环低碳考核指标体系，推动建筑垃圾排放减量化、运输规范化、处置资源化和利用规模化健康发展。各市、州、直管市至少建成一座建筑垃圾资源化利用处理厂。

“十三五”期间，全省共规划建设建筑垃圾资源化利用处理设施项目34个，新增处理规模47116吨/日。

2、建设要求。引进先进、成熟的建筑垃圾综合利用技术与设备，引导发挥科技创新带动作用，开发新技术、新工艺、新设备，提高建筑垃圾综合利用的技术水平和产业化水平，提升建筑垃圾资源化利用率。结合海绵城市建设、黑臭水体治理、城市生态修复、市政公用基础设施建设等工作，因地制宜推进建筑垃圾资源化处理及其再生产品应用。同时在各类工程项目建设过程中，充分考虑挖填平衡，推进建筑垃圾源头减量，鼓励就地就近回用。

（七）加强监管能力建设

1、建设任务。进一步完善包括垃圾处理设施运行（设施运行状况、安全及污染控制）监管和垃圾收运服务系统监管在内的全省联网的生活垃圾处理监管体系。重点加强对生活垃圾焚烧处理设施主要污染物的在线监控。建设省、市（县）生活垃圾无害化处理监管信息管理系统平台，完善统计体系和考核标准，规范运行管理。

“十三五”期间，全省规划生活垃圾监管能力建设1个。

2、建设要求。加强城镇生活垃圾无害化处理设施建设和运营信息统计。对生活垃圾转运站运行、垃圾进场、垃圾填埋作业及渗滤液处理设施运行状况实行实时监控；建立生活垃圾运输车辆GPS管理系统；对焚烧厂主要设施运行状况实行实时监控，对焚烧烟气排放指标实行在线监测；对其它垃圾处理设施（如垃圾分选设施、生物处理设施、餐厨垃圾处理设施、焚烧炉渣综合利用设施、焚烧飞灰处理处置设施等）运行状况实施在线监控。

三、投资规模及资金筹措

（一）投资估算

“十三五”期间，全省城镇生活垃圾无害化处理建设规划估算总投资3067858.7万元（项目实际投资以项目审批单位批复文件为准）。其中：生活垃圾无害化处理设施建设估算投资1762237.6万元，占总投资57.4%；生活垃圾收运设施建设估算投资336292.89万元，占总投资11%；存量垃圾治理工程估算投资213198.77万元，占总投资7%；餐厨垃圾无害化处理设施建设估算投资197251.4万元，占总投资6.4%；建筑垃圾无害化处理设施建设估算投资246947.77万元，占总投资8%；垃圾分类项目估算投资281930.27万元，占总投资9.2%；监管能力建设项目估算投资30000万元，占总投资1%。

（二）资金筹措

地方各级人民政府是生活垃圾处理工作的责任主体。各地要进一步加大投入力度，建立稳定的资金渠道，通过生活垃圾处理费、地方政府机动财力、城市建设维护资金、公共事业附加、城市土地出让收益、相关基金留成、转移支付等手段多方筹集资金，确保完成规划确定的各项建设任务。

要充分发挥市场配置资源的决定性作用，继续深化城镇垃圾处理设施市场化改革，鼓励并完善特许经营制度，努力创造条件，完善相关政策措施，积极引导社会资本参与垃圾无害化处理设施的建设和运营，鼓励支持企业积极利用银行政策性贷款，促进投资主体与融资渠道的多元化。

四、保障措施

（一）完善法规制度

1、完善法规标准。积极推进城乡生活垃圾管理立法工作，完善城市市容和环境卫生管理、餐厨垃圾和建筑垃圾资源化管理、生活垃圾分类回收减量等相关制度，加强生活垃圾全过程管理。完善生活垃圾处理标准体系，贯彻落实国家有关垃圾焚烧发电项目环境社会风险防范与化解工作指南，做好防范和化解社会风险工作。认真执行国家有关生活垃圾分类目录和细则，进一步完善生活垃圾分类、回收利用、收集运输、设施建设等相关标准和规范。

2、完善垃圾处理收缴费制度。城镇按照污染者付费原则，完善生活垃圾处理收费制度，积极探索计量化、差别化收费方式，合理确定收费标准。征收的生活垃圾处理费全部专项用于生活垃圾处理设施和监测设施的建设和运营，在征收的处理费无法满足处理和监测设施正常运行时，积极采取措施适当补偿。提倡代缴体制，支持各金融系统代缴功能，提倡社区代收责任制，保证垃圾处理资金充足，垃圾处理体系顺利运行。农村指导村民委员会探索建立垃圾处理农户缴费制度，采取村民自治、“一事一议”、市场化服务付费等方式，综合考虑当地经济发展水平、农户承受能力等因素，合理确定缴费水平和标准，引导村民参与农村垃圾无害化处理工作，增强村民责任感和监督意识。

3、保障设施用地。各级政府要统筹安排生活垃圾设施布局和用地，并纳入土地利用总体规划、城市（镇）总体规划和近期建设规划。确保生活垃圾处理设施建设用地，对符合划拨用地条件的项目，要以划拨方式供应建设用地。不能以城镇开发或其他理由侵占生活垃圾处理设施建设用地，不能随意更改已运营生活垃圾处理设施的用地性质和范围。

（二）完善投资机制

加快生活垃圾处理产业化发展、社会化运作，建立和完善多渠道投融资体系，广泛吸引社会资本参与生活垃圾处理设施建设及运营，加快政府和社会资本合作（PPP）模式在生活垃圾处理领域的应用，逐步形成“政府引导、社会参与、市场运作”的多元化投资机制。建立和完善市场准入和退出制度，进一步规范生活垃圾处理特许经营权招投标管理。

（三）强化创新引领

1、加强新技术推广应用。进一步深入对垃圾处理基础性、关键性技术和标准的研究。积极推动生活垃圾分类收集、分类运输、分类处理等相关技术的研究和推广，重点推动清洁焚烧、二噁英控制、飞灰无害化处置、填埋沼气收集利用、渗滤液处理、小型化生活垃圾处理装置等关键技术的研究和推广，鼓励采用低碳技术和资源化利用技术处理生活垃圾。利用新技术对现有生活垃圾处理设施进行适应性升级改造，探索“互联网+资源回收”等新模式的应用。

2、培养专业人才。围绕生活垃圾处理和监测设施的建设及运营管理的需求，加强专业技术人才、管理人才培养，大力发展职业教育，建立从业人员职业资格制度，加强岗前和岗中职业培训，提高从业人员的文化水平和专业技能。

（四）强化监督管理

严格落实党政领导干部生态环境损害责任追究办法，提高地方政府领导责任意识。建立由项目所在地政府防范化解“邻避效应”工作总负责，各有关部门各司其责的工作机制，对生活垃圾处理设施建设的项目策划、工程设计、设备选型、资金安排、工程施工等实行全过程监管，保障设施质量。加强对已建成运营的生活垃圾处理设施运营状况和处理效果监督，开展年度考核，提高运营效率。构建以信息化为支撑的设施运行管理平台，推动垃圾处理设施建设和运营信息公开，对故意编造、篡改排污数据的违法企业，依法加大处罚力度。对垃圾渗滤液、焚烧烟气等监测不达标的处理设施，依法及时关停整顿。严格按照危险废物管理制度要求，加强对飞灰产生、处置的执法监管。完善公众参与和政府决策机制，加强公众监督，健全居民诉求表达机制。

（五）加强宣传教育

综合运用多种宣传手段，搭建多层次多方位的信息渠道，正确传播生活垃圾无害化处理的相关知识，及时全面客观报道有关信息，形成有利于推进城镇生活垃圾处理工作的氛围。积极开展多种形式的宣传教育，倡导绿色健康的生活方式，强化生活垃圾分类、资源节约、环境保护的意识，引导全民树立“垃圾减量从我做起、垃圾管理人人有责”的观念。注重校园教育，开展多种形式的主题宣传活动，从小培养垃圾分类和资源环境意识。同时在项目规划选址、审批、建设和运行各阶段、各环节开展公众参与，增强群众的认知。

五、组织实施

城镇生活垃圾无害化处理设施建设工作由项目所在市、县级人民政府负责，并具体组织实施。根据《省人民政府关于加强城乡生活垃圾处理工作的意见》（鄂政发〔2013〕20号）精神，省政府将城乡生活垃圾处理工作纳入政府目标责任制管理，对列入《规划》的项目未能如期实施的县（市）将严格问责。各地要将《规划》执行情况作为目标责任考核和领导干部综合评价的重要内容。重点流域有关市县人民政府有关部门在《规划》实施过程中要加强与《“十三五”重点流域水环境综合治理建设规划》衔接。

有关部门要各司其职，加强协调、密切配合，共同研究制定有利于《规划》执行的相关政策和措施，全力支持和推进《规划》实施。省住房城乡建设厅将对各地实施《规划》加强指导，并督促落实；省发展改革委将继续积极争取中央预算内投资支持城镇生活垃圾无害化处理设施项目建设。各级城管（环卫）、发改部门要密切配合，加强监督检查，推动规划各项任务顺利实施。

附表1

“十二五”全省生活垃圾无害化处理主要指标完成情况

| 序号 | 主 要 指 标 |  | 2010年 | 2015年 | “十二五”规划目标 | 目标完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无害化处理率（%） | 设市城市和县城 | 66.4 | 96 | 85 | 完成 |
|  |  | 设市城市 | 73.8 | 97.9 |  |  |
|  |  | 县城 | 39.3 | 88.9 |  |  |
| 2 | 无害化处理设施数量（座） | 总数 | 44 | 90 |  |  |
|  |  | 卫生填埋场 | 41 | 72 |  |  |
|  |  | 焚烧厂 | 3 | 10 |  |  |
|  |  | 水泥窑协同处理厂 | 0 | 7 |  |  |
|  |  | 其他 | 0 | 1 |  |  |
| 3 | 无害化处理能力（吨/日） | 总能力 | 18109 | 23806 | 22832 | 基本完成 |
|  |  | 卫生填埋 | - | 11168 |  |  |
|  |  | 焚烧 | - | 11061 |  |  |
|  |  | 其他 | - | 1577 |  |  |

附表2

“十三五”新增生活垃圾无害化处理设施项目表

表2-1  焚烧发电项目

| 序号 | 市 州 | 县 市 | 项 目 名 称 | 处理技术 | 处理能力 （吨/日） | 估算投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全省（37个） |  | 新建项目34个，续建项目3个 |  | 26900 | 1405175.58 |  |
| 城市（含县城）项目（37个） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 新建项目34个，续建项目3个 |  | 26900 | 1405175.58 |  |
| 1 | 武汉市 | 蔡甸区 | 千子山循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目 | 焚烧发电 | 1200 | 54000 |  |
| 2 | 襄阳市 | 襄城区 | 襄阳生活垃圾焚烧发电项目二期扩建工程 | 焚烧发电 | 400 | 15705 | 续建 |
| 3 |  | 枣阳市 | 枣阳市生活垃圾终端处理项目 | 焚烧发电 | 500 | 25000 |  |
| 4 | 荆州市 | 市本级 | 荆州旺能生活垃圾焚烧发电项目扩建及改造 | 垃圾焚烧 | 1750 | 50038.58 |  |
| 5 |  | 石首市 | 石首市生活垃圾焚烧发电项目 | 焚烧发电 | 400 | 18000 |  |
| 6 |  | 洪湖市 | 洪湖市生活垃圾焚烧发电项目 | 焚烧发电 | 800 | 36000 |  |
| 7 |  | 公安县 | 公安县生活垃圾焚烧发电项目 | 焚烧发电 | 500 | 22500 |  |
| 8 |  | 监利县 | 监利县生活垃圾焚烧发电二期扩建项目 | 焚烧发电 | 400 | 15000 | 续建 |
| 9 | 宜昌市 | 城区 | 宜昌市生活垃圾焚烧发电项目（一期） | 焚烧发电 | 2250 | 157500 |  |
| 10 | 十堰市 | 郧西县 | 郧西县生活垃圾焚烧发电厂项目 | 焚烧发电 | 600 | 32000 |  |
| 11 |  | 房县 | 房县生活垃圾焚烧发电项目 | 焚烧发电 | 350 | 16000 |  |
| 12 | 孝感市 | 孝感市 | 孝感市静脉产业园——焚烧发电项目 | 焚烧发电 | 2250 | 107300 |  |
| 13 |  | 汉川市 | 汉川市生活垃圾焚烧发电项目 | 焚烧发电 | 1000 | 50000 |  |
| 14 |  | 安陆市 | 安陆市生活垃圾焚烧发电项目 | 焚烧发电 | 700 | 40000 |  |
| 15 |  | 云梦县 | 生活垃圾焚烧发电项目 | 焚烧发电 | 600 | 27500 |  |
| 16 |  | 孝昌县 | 孝昌县生活垃圾焚烧发电项目 | 焚烧发电 | 600 | 42000 |  |
| 17 | 荆门市 | 荆门市 | 荆门市中心城区生活垃圾焚烧发电项目 | 焚烧发电 | 700 | 52100 |  |
| 18 |  | 沙洋县 | 光大生活垃圾焚烧发电BOO项目 | 焚烧发电 | 400 | 23800 |  |
| 19 |  | 钟祥市 | 钟祥市生活垃圾焚烧发电项目 | 焚烧发电 | 400 | 23000 |  |
| 20 |  | 京山县 | 生活垃圾焚烧发电项目 | 焚烧发电 | 400 | 23000 |  |
| 21 | 黄冈市 | 黄冈市 | 黄冈市生活垃圾焚烧发电项目 | 焚烧发电 | 1200 | 63000 |  |
| 22 |  | 麻城市 | 麻城生活垃圾焚烧发电项目 | 焚烧发电 | 600 | 27000 |  |
| 23 |  | 红安县 | 红安县生活垃圾焚烧发电项目 | 焚烧发电 | 700 | 31500 |  |
| 24 |  | 英山县 | 英山县城乡生活垃圾焚烧发电项目（终端处理项目） | 焚烧处理 | 200 | 15000 |  |
| 25 |  | 蕲春县 | 蕲春县生活垃圾焚烧发电及其配套飞灰填埋场建设项目 | 焚烧发电 | 600 | 27000 |  |
| 26 |  | 黄梅县 | 黄梅县生活垃圾焚烧发电项目 | 焚烧发电 | 800 | 42000 |  |
| 27 | 咸宁市 | 崇阳县 | 崇阳静脉产业园——生活垃圾焚烧发电项目 | 焚烧发电 | 600 | 38050 |  |
| 28 | 随州市 | 城区 | 随州市生活垃圾焚烧发电项目 | 焚烧发电 | 600 | 27100 |  |
| 29 |  | 广水市 | 广水市城市固废综合处理项目 | 焚烧发电 | 600 | 37800 |  |
| 30 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市循环产业园——城市生活垃圾焚烧发电项目 | 焚烧发电 | 600 | 35000 |  |
| 31 |  | 利川市 | 利川市城乡生活垃圾收集与焚烧发电一体化PPP项目 | 焚烧发电 | 700 | 50000 |  |
| 32 |  | 建始县 | 建始县生活垃圾焚烧发电项目 | 焚烧发电 | 400 | 33000 |  |
| 33 |  | 来凤县 | 来凤县生活垃圾处理焚烧发电项目 | 焚烧发电 | 700 | 39582 |  |
| 34 | 仙桃市 | 仙桃市 | 仙桃市生活垃圾焚烧发电项目 | 焚烧发电 | 500 | 35000 | 续建 |
| 35 |  |  | 仙桃市生活垃圾焚烧发电（一期）扩规项目 | 焚烧发电 | 500 | 19700 |  |
| 36 | 潜江市 | 潜江市 | 潜江市生活垃圾焚烧发电项目 | 焚烧发电 | 600 | 27000 |  |
| 37 | 天门市 | 天门市 | 天门市生活垃圾焚烧发电项目 | 焚烧发电 | 800 | 27000 |  |

表2-2  水泥窑协同处置项目

| 序号 | 市 州 | 县 市 | 项 目 名 称 | 处理技术 | 处理能力 （吨/日） | 估算投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全省（11个） |  | 新建项目 7个，续建项目 4个 |  | 6400 | 139880 |  |
| 城市（含县城）项目（11个） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 新建项目 7个，续建项目 4个 |  | 6400 | 139880 |  |
| 1 | 武汉市 | 江夏区 | 长山口循环经济产业园水泥窑协同处置项目 | 水泥窑协同 | 2000 | 46800 | 续建 |
| 2 | 黄石市 | 阳新县 | 华新阳新水泥窑协同处置项目 | 水泥窑协同 | 500 | 6000 |  |
| 3 | 襄阳市 | 宜城市 | 葛洲坝水泥窑协同处置项目 | 水泥窑协同 | 300 | 7700 | 续建 |
| 4 | 宜昌市 | 当阳市 | 当阳市水泥窑协同处置项目 | 水泥窑协同 | 500 | 15000 |  |
| 5 |  | 兴山县 | 兴山县水泥窑协同处置项目 | 水泥窑协同 | 200 | 5000 |  |
| 6 |  | 长阳县 | 长阳县水泥窑协同处置城乡生活垃圾项目 | 水泥窑协同 | 500 | 10000 |  |
| 7 | 十堰市 | 城区 | 十堰市城区水泥窑协同处置项目 | 水泥窑协同 | 1000 | 25080 | 续建 |
| 8 | 黄冈市 | 武穴市 | 华新环境工程（武穴）资源性固体物料综合利用项目 | 水泥窑协同 | 600 | 4500 |  |
| 9 | 鄂州市 | 鄂州市 | 华新水泥窑协同处置续建项目 | 水泥窑协同 | 300 | 4000 | 续建 |
| 10 | 恩施州 | 巴东县 | 巴东县水泥窑协同处置项目 | 水泥窑协同 | 200 | 8000 |  |
| 11 |  | 鹤峰县 | 鹤峰县生活垃圾预处理及回转窑焚烧项目 | 水泥窑协同 | 300 | 7800 |  |

表2-3  卫生填埋项目

| 序号 | 市 州 | 县 市 | 项 目 名 称 | 处理技术 | 处理能力 （吨/日） | 估算投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全省（38个） |  | 新建项目23个，续建项目15个 |  | 8543 | 191386.63 |  |
| 城市（含县城）项目（16个） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 新建项目9个，续建项目7个 |  | 6025 | 95762.79 |  |
| 1 | 荆州市 | 市本级 | 生活垃圾填埋场飞灰填埋专区工程项目 | 卫生填埋 | 625 | 6267.79 |  |
| 2 |  | 松滋市 | 松滋市垃圾处理厂二期扩容项目 | 卫生填埋 | 350 | 1700 | 续建 |
| 3 |  | 石首市 | 石首市生活垃圾卫生填埋处理工程项目 | 卫生填埋 | 200 | 6510 | 续建 |
| 4 |  | 江陵县 | 江陵县生活垃圾填埋场改造项目 | 卫生填埋 | 200 | 1500 |  |
| 5 | 宜昌市 | 城区 | 宜昌市猇亭生活垃圾卫生填埋场扩建工程项目 | 卫生填埋 | 1000 | 21120 |  |
| 6 |  | 枝江市 | 石宝山垃圾处理场扩建工程项目 | 卫生填埋 | 400 | 5300 | 续建 |
| 7 | 孝感市 | 孝感市 | 孝感市垃圾综合处理场项目（一期） | 卫生填埋 | 500 | 8200 | 已完工 |
| 8 |  | 应城市 | 应城市生活垃圾卫生填埋场项目 | 卫生填埋 | 300 | 10000 |  |
| 9 |  | 云梦县 | 生活垃圾处理场二期建设项目 | 卫生填埋 | 290 | 2500 | 续建 |
| 10 | 黄冈市 | 黄冈市 | 市区垃圾填埋场二期建设项目 | 卫生填埋 | 500 | 1900 |  |
| 11 |  | 团风县 | 团风县生活垃圾卫生填埋场工程项目 | 卫生填埋 | 200 | 5000 |  |
| 12 |  | 罗田县 | 罗田县城乡生活垃圾一体化无害处理工程项目 | 卫生填埋 | 350 | 9000 |  |
| 13 |  | 英山县 | 英山县城乡生活垃圾一体化无害处理工程项目 | 卫生填埋 | 480 | 12000 | 续建 |
| 14 | 恩施州 | 鹤峰县 | 鹤峰县生活垃圾处理场续建工程项目 | 卫生填埋 | 130 | 950 | 续建 |
| 15 | 仙桃市 | 仙桃市 | 市循环经济产业园生活垃圾卫生填埋场升级改造项目 | 卫生填埋 | 500 | 1315 | 续建 |
| 16 |  |  | 市生活垃圾焚烧发电厂飞灰安全填埋场项目 | 安全填埋 |  | 2500 |  |
| 县级区域性项目（22个） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 新建项目14个，续建项目8个 |  | 2518 | 95623.84 |  |
| 1 | 襄阳市 | 保康县 | 保康歇马庙坪垃圾处理场项目 | 卫生填埋 | 200 | 6500 |  |
| 2 | 宜昌市 | 夷陵区 | 鸦鹊岭垃圾填埋场项目 | 卫生填埋 | 50 | 2190 | 续建 |
| 3 |  | 长阳县 | 长阳县避难溪垃圾场扩建及封场项目 | 卫生填埋 | 98 | 1500 |  |
| 4 | 十堰市 | 竹山县 | 竹山县乡镇垃圾处理工程项目 | 卫生填埋 | 50 | 1971 |  |
| 5 |  | 房 县 | 房县乡镇生活垃圾处理场项目 | 卫生填埋 | 355 | 23062.84 |  |
| 6 |  | 竹溪县 | 竹溪县城关垃圾处理场二期建设项目 | 卫生填埋 | 158 | 2000 |  |
| 7 |  |  | 竹溪县天宝垃圾处理场项目 | 卫生填埋 | 20 | 2100 |  |
| 8 |  |  | 竹溪县县河垃圾处理场项目 | 卫生填埋 | 22 | 2250 |  |
| 9 |  | 郧阳区 | 郧阳区乡镇垃圾处理项目 | 卫生填埋 | 185 | 12000 |  |
| 10 | 孝感市 | 孝南区 | 孝南区乡镇垃圾填埋场项目 | 卫生填埋 | 145 | 2150 |  |
| 11 | 黄冈市 | 麻城市 | 区域性垃圾填埋场项目 | 卫生填埋 | 350 | 7000 |  |
| 12 |  | 浠水县 | 浠水县生活垃圾无害化填埋场项目 | 卫生填埋 | 400 | 10000 |  |
| 13 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳生活垃圾无害化处理项目 | 卫生填埋 | 65 | 2100 |  |
| 14 |  | 随 县 | 三里岗卫生垃圾填埋场项目 | 卫生填埋 | 90 | 2700 |  |
| 15 | 恩施州 | 宣恩县 | 椒园镇红岩卡生活垃圾填埋场整改续建项目 | 卫生填埋 | 90 | 2700 | 续建 |
| 16 |  | 咸丰县 | 曲江镇垃圾处理场项目 | 卫生填埋 | 50 | 2650 | 续建 |
| 17 |  |  | 坪坝营镇垃圾处理场项目 | 卫生填埋 | 30 | 1300 | 续建 |
| 18 |  |  | 清坪镇垃圾处理场项目 | 卫生填埋 | 40 | 1400 | 续建 |
| 19 |  |  | 活龙坪乡垃圾处理场项目 | 卫生填埋 | 20 | 800 | 续建 |
| 20 |  |  | 黄金洞乡垃圾处理场项目 | 卫生填埋 | 25 | 1000 | 续建 |
| 21 |  |  | 朝阳寺镇垃圾处理场项目 | 卫生填埋 | 25 | 1250 | 续建 |
| 22 |  | 鹤峰县 | 走马垃圾卫生填埋场项目 | 卫生填埋 | 50 | 7000 |  |

表2-4  渗滤液处理项目

| 序号 | 市 州 | 县 市 | 项 目 名 称 | 处理技术 | 处理能力 （吨/日） | 估算投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全省（25个） |  | 新建项目21个，续建项目4个 |  | 3210 | 25795.39 |  |
| 城市（含县城）项目（18个） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 新建项目14个，续建项目4个 |  | 2920 | 20495.39 |  |
| 1 | 宜昌市 | 远安县 | 远安县生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理升级扩容改造项目 |  | 120 | 607.91 |  |
| 2 |  | 枝江市 | 石宝山垃圾场渗滤液扩容项目 |  | 150 | 1200 |  |
| 3 | 十堰市 | 竹溪县 | 竹溪县城关垃圾处理场渗沥液处理扩建 |  | 200 | 1500 |  |
| 4 |  | 郧西县 | 郧西县城关垃圾处理场渗滤液处理扩建项目 |  | 200 | 1600 | 续建 |
| 5 | 孝感市 | 汉川市 | 汉川市垃圾填埋场渗滤液处理扩容项目 |  | 150 | 1000 | 续建 |
| 6 |  | 安陆市 | 城区垃圾处理场渗滤液处理提标扩能项目 |  | 200 | 1000 |  |
| 7 | 荆门市 | 京山市 | 林家冲垃圾处理场渗滤液扩容项目 | DTRO | 100 | 800 |  |
| 8 | 鄂州市 | 鄂州市 | 鄂州市渗沥液处理扩建工程项目 |  | 150 | 900 |  |
| 9 | 黄冈市 | 黄冈市 | 市区垃圾填埋场渗滤液处理工程项目 |  | 150 | 1500 |  |
| 10 |  | 黄梅县 | 黄梅生活垃圾填埋场渗滤液处理工程项目 |  |  | 693.48 |  |
| 11 | 随州市 | 广水市 | 竹林生活垃圾填埋场渗滤液处理项目 |  | 60 | 600 |  |
| 12 |  | 随 县 | 随县生活垃圾处理厂二期库区防渗工程项目 |  | 600 | 1500 | 续建 |
| 13 | 恩施州 | 巴东县 | 巴东县新城（荷花）垃圾填理场渗滤液处理系统二期 |  | 70 | 574 | 续建 |
| 14 |  |  | 野三关镇垃圾卫生填埋场渗滤液处理系统 |  | 70 | 870 |  |
| 15 |  | 建始县 | 渗滤液处理项目灾后重建 |  | 100 | 850 |  |
| 16 | 仙桃市 | 仙桃市 | 市循环经济产业园渗滤液处理站（一期）升级改造项目 | 膜处理 | 200 | 500 |  |
| 17 |  |  | 市循环经济产业园渗滤液处理站二期项目 | 膜处理 | 200 | 2100 |  |
| 18 |  |  | 市循环经济产业园渗滤液处理站三期项目 | 膜处理 | 200 | 2700 |  |
| 县级区域性项目（7个） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 新建项目7个，续建项目0个 |  | 290 | 5300 |  |
| 1 | 十堰市 | 房县 | 房县生活垃圾渗滤液处理工程项目 |  | 100 | 1000 |  |
| 2 | 恩施州 | 咸丰县 | 曲江镇垃圾处理场渗滤液处理工程项目 |  | 50 | 1000 |  |
| 3 |  |  | 坪坝营镇垃圾处理场渗滤液处理工程项目 |  | 30 | 700 |  |
| 4 |  |  | 清坪镇垃圾处理场渗滤液处理工程项目 |  | 40 | 900 |  |
| 5 |  |  | 活龙坪乡垃圾处理场渗滤液处理工程项目 |  | 20 | 500 |  |
| 6 |  |  | 黄金洞乡垃圾处理场渗滤液处理工程项目 |  | 25 | 600 |  |
| 7 |  |  | 朝阳寺镇垃圾处理场渗滤液处理工程项目 |  | 25 | 600 |  |

附表3

“十三五”新增生活垃圾收运设施项目表

| 序号 | 市 州 | 县 市 | 项 目 名 称 | 转运站 （个） | 转运能力 （吨/日） | 转运车辆 （辆） | 运输能力 （吨/日） | 估算投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全省（100个） |  | 新建项目85个，续建项目15个 | 995 | 37578 | 2520 | 30461 | 336292.89 |  |
| 城市（含县城）项目（55个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 新建项目48个，续建项目7个 | 423 | 18355 | 833 | 16831 | 139340.71 |  |
| 1 | 武汉市 | 东西湖 | 东西湖生活垃圾转运站 | 1 | 400 | 24 | 480 | 4000 |  |
| 2 |  | 黄陂区 | 黄陂天河生活垃圾转运站 | 1 | 150 | 15 | 150 | 1500 |  |
| 3 | 襄阳市 | 市区 | 市区生活垃圾收转运系统建设项目 | 29 | 2320 | 29 | 2320 | 8700 |  |
| 4 |  | 谷城县 | 谷城县生活垃圾收转运项目 | 14 | 560 | 14 | 560 | 3640 |  |
| 5 | 荆州市 | 石首市 | 石首市生活垃圾收运系统建设工程 | 24 | 540 | 20 | 540 | 5400 |  |
| 6 |  | 江陵县 | 城区垃圾压缩转运站 | 1 | 40 | 4 | 40 | 500 |  |
| 7 |  | 松滋市 | 压缩中转站建设 |  | 160 |  |  | 907 |  |
| 8 | 宜昌市 | 城区 | 宜昌市城区生活垃圾转运项目 | 2 | 200 | - |  | 2812.47 | 续建 |
| 9 |  |  | 宜昌市垃圾转运站项目 | 6 | 120 |  |  | 1200 |  |
| 10 |  | 当阳市 | 当阳市垃圾转运站建设项目 | 1 | 120 | - | 120 | 1200 |  |
| 11 |  | 远安县 | 远安县城镇生活垃圾无害化处理项目 | 11 | 120 | 10 | 150 | 7662.84 |  |
| 12 |  | 长阳县 | 长阳县城镇生活垃圾中转设施项目 | 6 | 300 | 17 | 550 | 3112 | 续建 |
| 13 | 十堰市 | 郧西县 | 城区垃圾收运系统 | 1 | 130 | 4 | 120 | 900 |  |
| 14 |  | 郧阳区 | 郧阳区转运站建设项目 | 10 | 250 | 5 | 75 | 1500 |  |
| 15 |  | 竹山县 | 竹山县城关压缩式垃圾转运站 | 3 | 80 | 1 | 80 | 800 |  |
| 16 |  | 房 县 | 房县生活垃圾收运系统 | 23 | 450 | 254 | 456 | 11024 |  |
| 17 | 孝感市 | 孝感市 | 孝感市垃圾中转站建设 | 19 | 300 | 10 | 400 | 4430 |  |
| 18 |  | 汉川市 | 汉川市生活垃圾收转运项目 | 28 | 500 | 16 | 500 | 4680 |  |
| 19 |  | 安陆市 | 安陆市垃圾收运项目 | 6 | 300 | 8 | 300 | 2600 |  |
| 20 |  | 孝昌县 | 孝昌县城镇环卫设施建设工程 | 15 | 300 | 20 | 300 | 3100 |  |
| 21 |  | 应城市 | 应城市垃圾中转站一体化建设项目 | 2 | 200 | 10 | 200 | 2000 |  |
| 22 | 荆门市 | 东宝区 | 东宝区城市垃圾转运站 | 2 | 100 | 3 | 100 | 300 |  |
| 23 |  | 荆门 高新区 | 掇刀区城乡垃圾转运站 | 2 | 160 | 2 | 160 | 500 |  |
| 24 |  | 漳河新区 | 漳河新区城乡垃圾转运站 | 3 | 120 | 2 | 120 | 620 |  |
| 25 |  | 沙洋县 | 沙洋县城乡生活垃圾收运设施 | 8 | 420 | 43 | 420 | 2095 |  |
| 26 |  | 屈家岭管理区 | 屈家岭生活垃圾收集转运设施项目 | 4 | 120 | 7 | 120 | 1700 |  |
| 27 |  | 钟祥市 | 城乡垃圾中转站建设 | 26 | 800 | 16 | 800 | 3815 |  |
| 28 |  | 京山市 | 京山城乡生活垃圾转运设施建设项目 | 27 | 500 | 19 | 500 | 4680 |  |
| 29 | 鄂州市 | 葛店 开发区 | 罗庄垃圾压缩转运站 | 1 | 200 | 1 | 200 | 700 |  |
| 30 |  |  | 葛店简易垃圾压缩转运站 | 1 | 30 | 1 | 30 | 300 |  |
| 31 | 黄冈市 | 麻城市 | 麻城市生活垃圾收集转运设施建设示范项目 | 18 | 600 | 12 | 500 | 6000 |  |
| 32 |  | 武穴市 | 武穴市生活垃圾中转站设施建设项目 | 6 | 300 | 12 | 350 | 3000 | 续建 |
| 33 |  | 团风县 | 团风县城乡垃圾收运系统 | 9 | 600 | 18 | 100 | 6500 |  |
| 34 |  | 罗田县 | 罗田县城乡垃圾收运系统 | 15 | 450 | 15 | 450 | 4700 |  |
| 35 |  | 英山县 | 英山县城市生活垃圾收运体系 | 2 | 120 | 6 | 100 | 1000 | 续建 |
| 36 |  | 黄梅县 | 城乡垃圾收运体系 | 6 | 180 | 11 | 180 | 1100 |  |
| 37 |  | 蕲春县 | 生活垃圾收转运设施建设项目 | 16 | 400 | 12 | 400 | 4000 |  |
| 38 | 咸宁市 | 咸宁市 | 咸宁市城区垃圾收集转运站建设项目 | 12 | 1200 | 24 | 1200 | 4200 |  |
| 39 |  | 通城县 | 通城县城区垃圾收集转运站建设 | 3 | 200 | 6 | 200 | 2000 |  |
| 40 |  | 嘉鱼县 | 嘉鱼县新区垃圾中转站建设项目 | 2 | 120 | 2 | 120 | 600 |  |
| 41 |  | 崇阳县 | 崇阳生活垃圾转运站建设 | 4 | 300 | 10 | 300 | 3390 |  |
| 42 |  | 通山县 | 通山县乡镇生活垃圾转运站建设 | 3 | 180 | 6 | 180 | 1800 |  |
| 43 | 随州市 | 城区 | 随州市曾都区垃圾转运站 | 4 | 600 | 8 | 800 | 1450 |  |
| 44 |  | 广水市 | 生活垃圾中转站建设项目 | 22 | 880 |  |  | 1000 |  |
| 45 |  |  | 市级收集转运体系 |  |  |  |  | 600 |  |
| 46 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市环卫中心及垃圾中转站建设项目 | 1 | 150 | 15 | 150 | 1500 |  |
| 47 |  | 利川市 | 城区垃圾中转站 | 2 | 200 | 2 | 200 | 880 | 续建 |
| 48 |  | 巴东县 | 城区垃圾中转站 | 1 | 50 |  |  | 400 |  |
| 49 |  | 建始县 | 城区垃圾中转站建设 | 4 | 100 | 2 | 100 | 500 | 续建 |
| 50 |  | 宣恩县 | 城市生活垃圾中转站 | 5 | 100 | 4 | 100 | 800 | 续建 |
| 51 |  | 咸丰县 | 城区生活垃圾中转站项目 | 2 | 200 | 10 | 200 | 2000 |  |
| 52 |  | 来凤县 | 城区生活垃圾中转站 | 2 | 150 | 0 | 150 | 700 |  |
| 53 |  | 鹤峰县 | 城区生活垃圾中转站 | 2 | 120 | 7 | 120 | 1152.4 |  |
| 54 | 仙桃市 | 仙桃市 | 市生活垃圾转运系统升级改造项目 |  | 1000 | 86 | 1000 | 2290 |  |
| 55 | 神农架 | 神农架 | 城区垃圾收运系统改进工程 | 5 | 165 | 10 | 140 | 1400 |  |
| 建制镇项目（45个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 新建项目37个，续建项目8个 | 572 | 19223 | 1687 | 13630 | 196952.18 |  |
| 1 | 武汉市 | 黄陂区 | 黄陂天河生活垃圾转运站 | 1 | 150 | 10 | 180 | 1500 |  |
| 2 | 黄石市 | 阳新城区 | 阳新县城乡生活垃圾收运系统工程 | 1 | 400 | 8 | 300 | 2800 | 续建 |
|  |  | 阳新乡镇 |  | 6 | 210 | 6 | 180 | 1500 | 续建 |
|  |  | 阳新乡镇 |  | 10 |  |  |  | 550 |  |
| 3 | 襄阳市 | 枣阳市 | 枣阳市乡镇生活垃圾收转运项目 | 22 | 1760 | 22 | 176 | 2200 |  |
| 4 |  | 宜城市 | 宜城市城乡生活垃圾统筹转运项目 | 12 | 960 | 12 | 960 | 1800 |  |
| 5 |  | 老河口市 | 老河口市城乡一体化生活垃圾收运系统 | 12 | 960 | 8 | 320 | 4000 | 续建 |
| 6 |  | 保康县 | 保康县城乡一体化生活垃圾收运系统 | 12 | 300 | 12 | 200 | 4200 |  |
| 7 | 荆州市 | 松滋市 | 松滋市城乡垃圾统筹治理项目 | 17 | 350 | 14 | 350 | 5549 |  |
| 8 |  | 洪湖市 | 洪湖市城乡生活垃圾一体化清运项目 | 21 | 630 | 33 | 345 | 9450 |  |
| 9 |  | 公安县 | 公安县城乡生活垃圾收转运项目 | 15 | 500 | 34 | 500 | 5000 |  |
| 10 |  | 监利县 | 监利县城乡生活垃圾一体化收集转运系统工程 | 21 | 900 | 38 | 600 | 13500 |  |
| 11 | 宜昌市 | 夷陵区 | 夷陵区域生活垃圾收转运项目 | 4 | 80 | 8 | 120 | 1000 |  |
| 12 |  | 宜都市 | 城乡垃圾中转站扩建 | 13 | 393 | 26 | 416 | 4400 | 续建 |
| 13 |  | 当阳市 | 当阳市乡镇垃圾收运系统建设项目 | 5 | 250 | 7 | 150 | 2000 |  |
| 14 |  | 兴山县 | 兴山县城乡生活垃圾收转运项目 | 8 | 200 | 16 | 200 | 3000 |  |
| 15 |  | 秭归县 | 秭归县库区生活垃圾一体化收集，转运项目 | 8 | 150 | 11 | 150 | 2936 |  |
| 16 |  | 五峰县 | 五峰县域生活垃圾收转运项目 | 8 | 180 | 32 | 180 | 2000 |  |
| 17 | 十堰市 | 郧西县 | 郧西县乡镇垃圾中转站项目 | 2 | 80 | 4 | 144 | 500 |  |
| 18 |  | 竹溪县 | 竹溪县乡镇生活垃圾收运转运项目 | 38 | 485 | 222 | 540 | 5738 |  |
| 19 | 孝感市 | 孝南区 | 孝南区乡镇垃圾收运体系建设项目 | 14 | 500 | 28 | 600 | 7500 |  |
| 20 |  | 云梦县 | 乡镇垃圾收运系统项目 | 12 | 200 | 30 | 144 | 3273 |  |
| 21 |  | 大悟县 | 县域范围垃圾收集转运设备购置项目 | 20 | 300 | 40 | 300 | 4500 |  |
| 22 |  | 应城市 | 应城市城乡环卫设施一体化建设工程 | 15 | 350 | 30 | 400 | 5500 |  |
| 23 | 荆门市 | 东宝区 | 乡镇垃圾中转站建设 | 6 | 300 | 6 |  | 1680 |  |
| 24 | 黄冈市 | 红安县 | 乡镇垃圾收运系统 | 36 | 600 | 100 | 600 | 13890 | 续建 |
| 25 | 咸宁市 | 咸安区 | 咸安区乡镇生活垃圾转运站建设 | 9 | 270 | 4 | 60 | 4128 |  |
| 26 |  | 赤壁市 | 赤壁市乡镇生活垃圾转运站建设 | 11 | 152 | 5 | 50 | 1639 |  |
| 27 |  | 通城县 | 通城县乡镇垃圾收集转运站建设 | 8 | 240 | 16 | 224 | 1760 |  |
| 28 |  | 通山县 | 通山县乡镇生活垃圾转运站建设 | 10 | 500 | 11 | 49 | 1437.49 |  |
| 29 |  | 崇阳县 | 崇阳县城乡生活垃圾转运站建设 | 11 | 300 | 6 | 300 | 2200 |  |
| 30 |  | 嘉鱼县 | 嘉鱼县乡镇生活垃圾转运站建设 | 9 | 600 | 11 | 109 | 1077 |  |
| 31 | 随州市 | 曾都区 | 三岔湖及万店镇生活垃圾转运站 | 2 | 110 | 4 | 110 | 380 |  |
| 32 |  | 随县 | 厉山东镇及安居镇生活垃圾转运站 | 2 | 110 | 4 | 110 | 480 |  |
| 33 |  |  | 乡镇生活垃圾转运站 | 5 | 550 |  |  | 600 |  |
| 34 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市乡镇生活垃圾收运体系建设项目 | 10 | 500 | 46 | 500 | 4000 |  |
| 35 |  | 利川市 | 乡镇垃圾转运站 | 10 | 470 | 26 | 470 | 5120 | 续建 |
| 36 |  | 建始县 | 城乡一体化垃圾收转运项目 | 10 | 200 | 468 | 200 | 6600 |  |
| 37 |  | 巴东县 | 巴东县城乡生活垃圾收运设施项目 | 12 | 500 | 24 | 200 | 4000 |  |
| 38 |  |  | 乡镇垃圾中转站 | 11 | 450 |  |  | 3600 |  |
| 39 |  | 宣恩县 | 乡镇统筹生活垃圾压缩中转站 | 7 | 100 | 7 | 210 | 1800 |  |
| 40 |  | 咸丰县 | 乡镇生活垃圾收运体系建设项目 | 10 | 200 | 22 | 200 | 6000 |  |
| 41 |  | 来凤县 | 来凤县乡镇转运系统 | 7 | 105 | 31 | 105 | 4153.23 |  |
| 42 |  | 鹤峰县 | 鹤峰县乡镇垃圾转运站 | 10 | 428 | 15 | 428 | 3291.46 |  |
| 43 | 仙桃市 | 仙桃市 | 城区垃圾分类和城乡环卫市场化项目 | 28 | 1000 | 148 | 1000 | 17720 |  |
| 44 | 潜江市 | 潜江市 | 潜江市城乡生活垃圾收运一体化项目 | 16 | 350 | 12 | 350 | 3500 | 续建 |
| 45 | 天门市 | 天门市 | 天门市城乡生活垃圾收集转运系统项目 | 35 | 900 | 70 | 900 | 13500 | 续建 |

附表4

“十三五”垃圾处理场存量治理（封场）项目表

| 序号 | 市 州 | 县市区 | 项 目 名 称 | 垃圾 处理量 （吨/日） | 累计堆放垃圾量 （万吨） | 占地面积(平方米) | 垃圾处理场治理估算投资（万元） | 渗滤液 处理规模 (吨/日) | 渗滤液处理估算投资 （万元） | 估算 总投资 （万元） | 是否 封场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全省（73个） |  |  | 9484.4 | 3538.3 | 4074171 | 169920.45 | 4373 | 38178.82 | 213198.77 |  |
| 城市（含县城）项目（45个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 7681 | 2861.95 | 3370264 | 151307.45 | 3605 | 35192.57 | 188626.02 |  |
| 1 | 武汉市 | 江岸区 | 岱山简易填埋场存量垃圾治理工程 | 400 | 150.35 | 197333 | 10378 | 150 | 3861 | 14239 | 已封场 |
| 2 |  | 汉阳区 | 紫霞观简易填埋场垃圾治理工程 | 400 | 198.46 | 302000 | 10552 | 150 | 4177 | 14729 | 已封场 |
| 3 | 黄石市 | 西塞山区 | 黄石市存量生活垃圾治理项目 | 0 | 60 | 220000 | 12000 | 150 | 1500 | 13500 | 是 |
| 4 |  | 下陆区 | 峰烈山垃圾填埋场综合治理工程 | 300 | 45 |  | 1295 | 20 | 278 | 1572 | 是 |
| 5 |  | 阳新县 | 七里冲垃圾临时堆放场治理工程 | 130 | 18.98 | 20000 | 2000 | 100 | 635 | 2635 | 否 |
| 6 |  |  | 宝塔湖生活垃圾填埋场封场工程 | 0 | 5 | 11076 | 1466 | 20 | 254 | 1720 | 是 |
| 7 | 襄阳市 | 老河口市 | 大堰垃圾场老场环境治理工程 | 180 | 40.5 | 18000 | 3000 | 150 | 1200 | 4200 | 是 |
| 8 | 荆州市 | 松滋市 | 松滋市垃圾处理场治理项目 | 250 | 70 | 118900 | 2100 | 70 | 700 | 2800 | 否 |
| 9 |  | 石首市 | 张城垸垃圾堆场整治工程 | 150 | 220 | 105000 | 3000 | 100 | 900 | 3900 | 是 |
| 10 |  | 公安县 | 占桥、城关渔场垃圾场治理工程 | 150 | 91 | 380000 | 10000 | 250 | 2500 | 12500 | 是 |
| 11 |  | 监利县 | 容城生活垃圾存量治理工程 | 200 | 55 | 93000 | 6000 | 200 | 2000 | 8000 | 是 |
| 12 | 宜昌市 | 宜都市 | 吴家湾垃圾卫生填埋场治理工程 | 185 | 62.05 | 87300 | 4100 | 130 | 800 | 4900 | 否 |
| 13 |  | 兴山县 | 兴山县新城垃圾处理场治理工程 | 95 | 45.08 | 80000 |  | 50 |  | 2000 | 否 |
| 14 |  | 秭归县 | 秭归县垃圾处理场一期封场工程 | 112 | 50 | 73337 |  | 125 |  | 527 | 已封场 |
| 15 | 十堰市 | 竹山县 | 竹山县城关垃圾处理场治理工程 | 100 | 42 | 20000 | 500 | 20 | 300 | 800 | 否 |
| 16 |  | 竹溪县 | 竹溪县垃圾堆放点封场治理工程 |  | 62 | 50000 | 4371.45 |  |  | 4371.45 | 否 |
| 17 | 孝感市 | 孝感市 | 孝感市垃圾无害化处理场封场 | 260 | 80 | 76979 | 3600 | 100 | 346 | 3946 | 是 |
| 18 |  | 汉川市 | 仙女垃圾填埋场治理工程 | 150 | 30 | 52800 | 1500 | 100 | 346 | 1846 | 是 |
| 19 |  | 应城市 | 西十垃圾处理厂封场整治工程 | 250 | 48 | 84000 | 2400 | 50 | 600 | 3000 | 是 |
| 20 |  | 大悟县 | 城区老垃圾填埋场封场项目 | 150 | 72.9 | 29102 | 1746 | 100 | 1000 | 2746 | 是 |
| 21 |  | 安陆市 | 安陆市存量垃圾治理项目 | 120 | 50 | 26000 | 1560 | 60 | 600 | 2160 | 是 |
| 22 | 荆门市 | 钟祥市 | 沿山头生活垃圾填埋场整治工程 | - | 80 | 97000 | 5563 |  |  | 5563 | 是 |
| 23 | 黄冈市 | 黄州区 | 市区新桥垃圾场存量垃圾整治工程 | 200 | 70 | 83250 | 4995 | 100 | 595 | 5590 | 是 |
| 24 |  | 团风县 | 团风县垃圾填埋场存量治理项目 | 150 | 54 | 58000 | 3853 | 80 | 800 | 4653 | 否 |
| 25 |  | 黄梅县 | 黄梅县垃圾填埋场存量治理工程 | 180 | 46 | 44500 | 3282 | 50 | 725 | 4007 | 否 |
| 26 |  | 红安县 | 红安县小龙湾垃圾处理场治理项目 | 150 | 80 | 71999 | 5700 | 80 | 800 | 6500 | 是 |
| 27 | 咸宁市 | 赤壁市 | 赤壁市垃圾处理场整治工程 | 170 | 31.6 | 94039 | 2254 | 100 | 1000 | 3254 | 否 |
| 28 |  | 通城县 | 通城县老填埋场存量垃圾治理项目 | 160 | 29.4 | 22000 | 2100 | 50 | 500 | 2600 | 是 |
| 29 |  | 通山县 | 通山县凉亭岭垃圾填埋场封场工程 | 120 | 86 | 23335 | 6136 | 60 | 600 | 6736 | 是 |
| 30 |  | 嘉鱼县 | 嘉鱼县垃圾卫生填埋场治理工程 | 100 | 38.33 | 13333 | 2735 | 100 | 1000 | 3735 | 已封场 |
| 31 | 随州市 | 曾都区 | 随州市烟墩包垃圾场封场项目 | 300 | 100 | 68598 | 1180 | 50 | 500 | 1680 | 是 |
| 32 |  | 广水市 | 黑虎冲垃圾填埋场存量治理 | 120 | 70 | 33300 | 400 | 80 | 900 | 1000 | 是 |
| 33 |  |  | 双桥垃圾填埋场生态修复项目 | 300 |  | 40900 | 1000 |  |  | 1000 | 即将封场 |
| 34 | 恩施州 | 恩施市 | 九岭岗卫生填埋场封场整治项目 | 280 | 130 | 41350 | 1178 | 160 | 1120 | 2298 | 是 |
| 35 |  | 建始县 | 垃圾处理场封场项目 | 110 | 55 | 48000 | 5000 | 100 | 800 | 5800 | 是 |
| 36 |  | 巴东县 | 信陵镇荷花（新城）垃圾填埋场 | 80 | 41 |  | 400 | 70 |  | 400 | 否 |
| 37 |  | 咸丰县 | 代家沟垃圾处理厂存量治理工程 | 100 | 52 | 53333 | 3710 | 100 | 1105.57 | 4815.57 | 是 |
| 38 |  | 来凤县 | 九龙盘生活垃圾存量治理 | 100 | 80 | 70000 | 5680 | 20 | 400 | 6080 | 否 |
| 39 |  | 鹤峰县 | 鹤峰县马家湾生活垃圾存量治理 | 40 | 14 | 5500 | 570 | 30 | 50 | 620 | 否 |
| 40 | 仙桃市 | 仙桃市 | 仙桃市生活垃圾存量垃圾治理工程 | 400 | 80 | 80000 | 3603 | 200 | 1600 | 5203 | 否 |
| 41 |  |  | 生活垃圾卫生填埋场封场项目 | 500 | 120 | 165000 | 4000 |  |  | 4000 |  |
| 42 |  |  | 杨林尾生活垃圾填埋场 | 12 | 1.2 | 23800 |  |  |  | 1500 |  |
| 43 |  |  | 郭河生活垃圾填埋场 | 15 | 0.5 | 24500 |  |  |  | 1350 |  |
| 44 |  |  | 彭场生活垃圾填埋场 | 12 | 0.75 | 18500 |  |  |  | 1050 |  |
| 45 | 潜江市 | 潜江市 | 杨市生活垃圾填埋场整治工程 | 500 | 105.85 | 145200 | 6400 | 80 | 700 | 7100 | 否 |
| 建制镇项目（28个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 1803.4 | 676.35 | 703907 | 18613 | 768 | 2986.25 | 24572.75 |  |
| 1 | 襄阳市 | 南漳县 | 沙河存量生活垃圾治理 | 83.9 | 37 | 40020 | 2800 | 50 | 500 | 3300 | 是 |
| 2 | 宜昌市 | 点军区 | 余家湾垃圾治理项目 | 50 | 3.2 | 13320 |  | 50 |  | 223.5 | 否 |
| 3 |  | 兴山县 | 兴山县垃圾处理厂治理项目 | 95 | 141 | 23000 |  | 50 |  | 750 | 是 |
| 4 |  | 长阳县 | 长阳县乡镇存量垃圾场治理项目 | 350 | 10.55 | 9800 |  | 108 |  | 2000 | 是 |
| 5 | 十堰市 | 房县 | 房县大花沟垃圾填埋封场项目 | 30 | 8.8 | 33334 | 520 | 150 | 200 | 720 | 是 |
| 6 | 孝感市 | 汉川市 | 霍城垃圾填埋场治理工程 | 120 | 60 | 66000 | 2000 | 100 | 346 | 2346 | 是 |
| 7 |  | 云梦县 | 简易垃圾填埋场封场治理工程项目 | 120 | 50.4 | 69000 | 2905 | 100 | 690 | 3595 | 是 |
| 8 |  | 大悟县 | 乡镇存量垃圾治理项目 | 200 | 40 | 32000 | 2000 |  |  | 2000 | 是 |
| 9 | 荆门市 | 屈家岭 管理区 | 郭家湾一里洼垃圾填埋场垃圾治理 |  | 16.8 | 100000 | 1168 | 20 | 550.25 | 1718.25 | 是 |
| 10 | 随州市 | 广水市 | 乡镇存量垃圾治理项目 | 350 | 230 | 305333 | 2000 |  |  | 2000 |  |
| 11 | 恩施州 | 恩施市 | 红土乡存量垃圾治理项目 |  | 7 | 5000 | 500 |  |  | 500 |  |
| 12 |  |  | 板桥镇存量垃圾治理项目 |  | 2 | 1000 | 300 |  |  | 300 |  |
| 13 |  | 利川市 | 汪营镇甘泉坝村堆放点存量治理 | 55 | 12 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 是 |
| 14 |  |  | 谋道镇丰祝村堆放点存量治理 | 50 | 10 | 500 | 500 |  |  | 500 | 是 |
| 15 |  |  | 柏杨坝镇柏杨坝村堆放点存量治理 | 50 | 10 | 500 | 800 |  |  | 800 | 是 |
| 16 | 恩施州 | 利川市 | 忠路镇龙塘村堆放点存量治理 | 5 | 2 | 100 | 100 |  |  | 100 | 是 |
| 17 |  |  | 忠路镇石盘村堆放点存量治理 | 10 | 5 | 2400 | 450 |  |  | 450 | 是 |
| 18 |  |  | 毛坝镇柏腊村堆放点存量治理 | 20 | 3 | 200 | 350 |  |  | 350 | 是 |
| 19 |  | 巴东县 | 沿渡河镇垃圾填埋场 |  |  |  | 120 |  |  | 120 | 是 |
| 20 |  |  | 官渡口镇垃圾填埋场 |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 是 |
| 21 |  |  | 东瀼口镇垃圾填埋场 |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 是 |
| 22 |  |  | 神农溪片区垃圾填埋场 | 40 |  |  | 200 | 70 |  | 200 | 是 |
| 23 |  |  | 野三关镇垃圾填埋场 | 69.5 | 17 |  | 400 | 70 |  | 400 | 否 |
| 24 |  |  | 大支坪镇垃圾填埋场 | 20 | 3.8 |  |  |  | 300 | 300 | 是 |
| 25 |  |  | 绿葱坡镇垃圾填埋场 | 25 | 0.3 |  |  |  | 200 | 200 | 是 |
| 26 |  |  | 溪丘湾乡垃圾填埋场 | 20 | 4.9 |  |  |  | 200 | 200 | 是 |
| 27 |  | 来凤县 | 来凤县大河镇非正规堆放点整治 | 20 | 0.6 | 1200 | 100 |  |  | 100 | 是 |
| 28 |  |  | 来凤县漫水乡非正规堆放点整治 | 20 | 1 | 200 | 200 |  |  | 200 | 是 |

附表5

“十三五”新增餐厨垃圾无害化处理设施项目表

| 序号 | 市 州 | 项 目 名 称 | 设计处理规模 （吨/日） | 估算投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全省 |  | 共新增项目45个 | 2685 | 197251.4 |
| 1 | 黄石市 | 阳新县餐厨垃圾无害化处理项目 | 50 | 3000 |
| 2 | 襄阳市 | 老河口市餐厨垃圾收运处理项目 | 100 | 5900 |
| 3 |  | 保康县保南餐厨垃圾处理项目 | 50 | 5000 |
| 4 | 荆州市 | 荆州市餐厨粪便垃圾无害化处理项目 | 120 | 8961 |
| 5 |  | 石首市餐厨垃圾收运处理项目 | 50 | 5000 |
| 6 |  | 松滋市餐厨垃圾处置项目 | 15 | 1500 |
| 7 | 宜昌市 | 宜昌餐厨垃圾处理项目二期 | 100 | 3908 |
| 8 |  | 枝江市餐厨垃圾处理中心项目 | 50 | 4500 |
| 9 |  | 宜都市餐厨垃圾资源化利用中心 | 30 | 2000 |
| 10 |  | 当阳市餐厨垃圾无害化处理项目 | 50 | 1500 |
| 11 |  | 五峰餐厨垃圾处理厂项目 | 10 | 800 |
| 12 |  | 兴山县城镇餐厨垃圾处置项目 | 60 | 1300 |
| 13 | 十堰市 | 十堰市餐厨垃圾资源化与无害化处置中心项目 | 150 | 9989.81 |
| 14 |  | 十堰市郧西县餐厨垃圾处理项目 | 50 | 6000 |
| 15 |  | 房县无害化餐厨垃圾处理厂项目 | 100 | 1500 |
| 16 | 孝感市 | 孝感市静脉产业园项目（餐厨垃圾处理厂项目） | 100 | 7793 |
| 17 |  | 孝感市静脉产业园项目（厨余垃圾及粪便处理项目） | 200 | 13497 |
| 18 |  | 孝感市静脉产业园项目（综合处理场沼气收集利用项目） |  | 2000 |
| 19 |  | 应城市餐厨垃圾处理项目 | 80 | 6000 |
| 20 |  | 汉川市餐厨垃圾处理项目 | 30 | 4000 |
| 21 |  | 安陆市餐厨垃圾收运处理项目 | 50 | 2120 |
| 22 |  | 大悟县餐厨垃圾处理场建设项目 | 20 | 1000 |
| 23 |  | 云梦县餐厨垃圾分类处置试点 | 20 | 1000 |
| 24 |  | 云梦县循环经济产业静脉园（餐厨垃圾） | 100 | 10000 |
| 25 | 荆门市 | 荆门市静脉产业园项目（一期） | 50 | 1804.59 |
| 26 |  | 钟祥市餐厨垃圾处理项目 | 50 | 6000 |
| 27 |  | 京山市餐厨垃圾处理项目 | 30 | 2000 |
| 28 | 鄂州市 | 鄂州市餐厨废弃物处置项目 | 40 | 4000 |
| 29 | 黄冈市 | 黄冈市区餐厨垃圾无害化处理项目 | 100 | 7200 |
| 30 |  | 武穴市餐厨垃圾资源化利用项目 | 100 | 3000 |
| 31 | 咸宁市 | 咸宁市餐厨废弃物无害化处理工程 | 100 | 7400 |
| 32 |  | 崇阳静脉产业园垃圾处理项目（餐厨/厨余垃圾） | 30 | 1000 |
| 33 |  | 通城县城区餐厨垃圾处理设施项目 | 80 | 3000 |
| 34 | 随州市 | 餐厨垃圾处理项目 | 50 | 5600 |
| 35 |  | 广水市餐厨垃圾处理项目 | 40 | 4000 |
| 36 |  | 随县餐厨垃圾收运处理设施建设项目 | 20 | 1000 |
| 37 | 恩施州 | 恩施市循环产业园——餐厨垃圾处理项目 | 50 | 5000 |
| 38 |  | 利川市城区餐厨垃圾处理及资源化利用项目 | 90 | 7000 |
| 39 |  | 宣恩县西门沟餐厨垃圾处理设施 | 5 | 200 |
| 40 |  | 咸丰县城区餐厨垃圾处理项目 | 50 | 5000 |
| 41 |  | 鹤峰县城区餐厨垃圾处理项目 | 15 | 500 |
| 42 | 仙桃市 | 仙桃市餐厨垃圾处理项目 | 50 | 5500 |
| 43 |  | 市循环经济产业园餐厨垃圾资源化利用项目 | 50 | 8200 |
| 44 | 潜江市 | 潜江市餐厨垃圾处理项目 | 50 | 6000 |
| 45 | 天门市 | 天门市餐厨垃圾收运与无害化处理 | 50 | 5578 |

附表6

“十三五”新增建筑垃圾无害化处理设施项目表

| 序号 | 市 州 | 项 目 名 称 | 设计处理规模 （吨/日） | 估算投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全省 |  | 共新增项目34个 | 47116 | 246947.77 |
| 1 | 武汉市 | 武汉市建筑弃料再生建材厂 | 27397 | 70000 |
| 2 | 黄石市 | 黄石市建筑垃圾资源化利用项目 | 821 | 14143.09 |
| 3 |  | 阳新县建筑垃圾资源化利用项目 | 137 | 5000 |
| 4 | 襄阳市 | 谷城县建筑垃圾消纳场项目 | 300 | 5400 |
| 5 |  | 南漳县建筑垃圾资源化利用建设项目 | 1000 | 12895 |
| 6 | 荆州市 | 荆州市建筑垃圾处置及再生利用项目 | 4100 | 26462 |
| 7 |  | 松滋市建筑垃圾资源化利用 | 548 | 5000 |
| 8 | 宜昌市 | 当阳市建筑垃圾处理和资源化利用项目 | 200 | 1500 |
| 9 |  | 兴山县建筑垃圾处理和资源化利用项目 | 200 | 3000 |
| 10 |  | 远安县石板坡建筑渣土消纳场及资源化利用项目 | 215 | 2600 |
| 11 | 十堰市 | 十堰市建筑垃圾资源化利用处理项目 | 1500 | 10000 |
| 12 |  | 郧西县建筑垃圾消纳场 | 1000 | 2000 |
| 13 | 孝感市 | 静脉产业园项目（(建筑垃圾综合利用)） | 500 | 10000 |
| 14 |  | 汉川市建筑垃圾资源化利用项目 | 100 | 3000 |
| 15 |  | 安陆市建筑垃圾处理场建设项目 | 100 | 3000 |
| 16 | 孝感市 | 大悟县建筑垃圾资源化利用项目 | 800 | 2000 |
| 17 |  | 云梦县循环经济产业静脉园（建筑垃圾） | 300 | 5000 |
| 18 | 荆门市 | 荆门市静脉产业园项目（一期）建筑垃圾处理厂 | 800 | 8702.59 |
| 19 |  | 钟祥市建筑垃圾处理资源化利用项目 | 200 | 2000 |
| 20 |  | 京山市建筑垃圾处理资源化利用项目 | 200 | 1800 |
| 21 | 鄂州市 | 鄂州市建筑垃圾资源化利用示范基地项目 | 100 | 2000 |
| 22 | 黄冈市 | 武穴市建筑垃圾资源化利用项目 | 300 | 3000 |
| 23 |  | 团风县建筑垃圾处理和资源化利用项目 | 120 | 3000 |
| 24 | 咸宁市 | 咸宁市区建筑垃圾资源化 | 958 | 6200 |
| 25 |  | 通城县建筑垃圾综合利用处理厂 | 300 | 4000 |
| 26 |  | 崇阳静脉产业园-建筑垃圾资源化利用项目 | 600 | 3000 |
| 27 | 随州市 | 随州市建筑垃圾资源化综合处理厂项目 | 800 | 5000 |
| 28 |  | 广水市建筑垃圾资源化利用项目 | 200 | 3000 |
| 29 | 恩施市 | 恩施市循环产业园——建筑垃圾资源化利用项目 | 100 | 2000 |
| 30 |  | 利川市建筑垃圾消纳场建设项目 | 1000 | 2500 |
| 31 |  | 利川市建筑垃圾资源化利用项目 | 550 | 3500 |
| 32 |  | 巴东县城乡建筑垃圾消纳场 | 200 | 2100 |
| 33 |  | 咸丰县建筑垃圾处置及再生利用项目 | 100 | 2000 |
| 34 | 仙桃市 | 市循环经济产业园目建筑垃圾资源化利用项目 | 1370 | 12145.09 |

附表7

“十三五”新增生活垃圾分类项目表

| 序号 | 市 州 | 项 目 名 称 | 估算投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 全省 |  | 共新增项目25个 | 281930.27 |
| 1 | 武汉市 | 武汉市生活垃圾分类项目 | 100000 |
| 2 | 黄石市 | 铁山区生活垃圾分类 | 1275.47 |
| 3 | 襄阳市 | 老河口市城区垃圾分类项目 | 10000 |
| 4 | 宜昌市 | 宜昌市生活垃圾分类项目 | 52534 |
| 5 |  | 五峰县垃圾分类处理项目 | 2500 |
| 6 |  | 兴山县垃圾分类处理项目 | 2500 |
| 7 |  | 当阳市城区生活垃圾分类项目 | 1500 |
| 8 | 十堰市 | 十堰市生活垃圾分类项目 | 6000 |
| 9 |  | 竹溪县生活垃圾分类项目 | 2500 |
| 10 | 孝感市 | 孝感市垃圾分类试点项目 | 722 |
| 11 |  | 孝感市静脉产业园项目（大件垃圾拆解） | 32000 |
| 12 | 孝感市 | 孝感市静脉产业园项目（固废处理项目含飞灰填埋区） | 32000 |
| 13 |  | 汉川市生活垃圾分类试点项目 | 500 |
| 14 |  | 安陆市垃圾分类试点项目 | 8000 |
| 15 |  | 大悟县生活垃圾分类试点项目 | 2000 |
| 16 |  | 云梦县生活垃圾分类试点 | 2500 |
| 17 | 鄂州市 | 鄂州市生活垃圾分类处理项目 | 1000 |
| 18 | 黄冈市 | 武穴市城乡生活垃圾分类项目 | 5000 |
| 19 |  | 武穴市智慧环卫数字化平台 | 300 |
| 20 | 咸宁市 | 咸宁市区生活垃圾分类 | 2082.8 |
| 21 | 随州市 | 广水市生活垃圾分类项目 | 2000 |
| 22 | 恩施市 | 咸丰县城区生活垃圾分类处理项目 | 2400 |
| 23 |  | 咸丰县乡镇生活垃圾分类处理项目 | 8000 |
| 24 |  | 来凤县百福司镇垃圾分类处理项目 | 2500 |
| 25 | 荆门市 | 京山县农村垃圾分类处理项目 | 2116 |